PRIMÍPAROS DE LA UNPA

Documento de Especificación del Proyecto

Versión 2.0 — Biblia Técnica Completa

Universidad del Pacífico

Aplicación Móvil de Integración Universitaria

| Plataforma Objetivo iOS & Android | Metodología SCRUM Ágil | Fases del Proyecto 2 Fases / 7 Sprints |
| --- | --- | --- |

# 1. El Problema

El problema central radica en la brecha logística y de experiencia de usuario que sufren los estudiantes de primer semestre —primíparos— de la Universidad del Pacífico al integrarse al campus físico y académico. Actualmente, el flujo de información es estático, fragmentado y cognitivamente pesado para un usuario nuevo.

## 1.1 Diagnóstico de Fallas en Cascada

El estudiante, tras la inducción, recibe su carga académica en formatos no interactivos (PDF generados por Academusoft o capturas de pantalla). Estos documentos contienen nomenclaturas alfanuméricas abstractas (ej. Bloque 16 - Salón 201) que no tienen un mapeo mental en el estudiante nuevo.

| Falla | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Estrés Espacial | El estudiante no puede mapear nomenclaturas de salones al espacio físico real. | Alto — Rendimiento |
| Llegadas Tardías | Primeras semanas con retrasos sistemáticos por desconocer rutas internas. | Alto — Académico |
| Sobrecarga de Personal | Guardias y Bienestar Universitario saturados resolviendo dudas de ubicación. | Medio — Operacional |
| Información Fragmentada | Noticias en carteleras físicas o correos que rara vez se revisan a tiempo. | Medio — Integración |
| Formato Estático | Horarios en PDF o imágenes sin interactividad ni vinculación a mapas. | Alto — Usabilidad |

## 1.2 Solución Estratégica

Se requiere un sistema que actúe como asistente de integración universitaria, transformando datos estáticos en rutas interactivas, centralizando la información institucional y operando con los recursos de hardware limitados de dispositivos móviles de gama media-baja. El sistema debe resolver tres ejes simultáneos:

- Eje 1 — Orientación Espacial: Navegación GPS en tiempo real con OCR para lectura de horarios.

- Eje 2 — Gestión Académica: Carga de materias por tres métodos (manual, imagen/OCR, PDF) con alertas locales.

- Eje 3 — Integración Institucional: Canal de noticias y comunicados de la universidad embebido en la app.

# 2. Stack Tecnológico Definitivo

Criterios de selección: rendimiento en dispositivos de gama baja, madurez del ecosistema, costo operativo mínimo, capacidad de acceso nativo a hardware (cámara, GPS, storage) y factibilidad de desarrollo para equipo académico.

## 2.1 Capa de Presentación — Frontend

| Tecnología | Rol | Justificación | Versión Mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Angular 17+ | Framework UI | Typed, component-based; reutilizable en Fase 2 sin reescritura. Signals API reduce boilerplate de RxJS en detección de cambios. | 17.x (Standalone API) |
| Ionic 7+ | Componentes Móviles | UI nativa adaptativa iOS/Android sobre Angular. Elimina necesidad de diseñar dos UIs separadas. | 7.x |
| Capacitor 5+ | Bridge Nativo | Acceso a plugins nativos: Cámara, GPS, Filesystem, Notifications, Haptics. Reemplaza Cordova con mejor performance. | 5.x |
| TypeScript 5+ | Lenguaje Base | Tipado estricto reduce errores en runtime. Obligatorio para Angular 17+. | 5.x |

## 2.2 Capa de Backend & Datos

| Tecnología | Rol | Justificación | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (PostgreSQL) | Base de Datos Principal | PostgreSQL relacional para horarios, usuarios, salones. Row Level Security (RLS) nativo evita sobre-exposición de datos. | Free tier suficiente para < 500 MAU |
| Supabase Auth | Autenticación | JWT + OAuth. Maneja tokens de sesión. Integración directa con Angular via @supabase/supabase-js. | Sin costo adicional |
| Supabase Edge Functions | Procesamiento OCR/PDF | Deno runtime. Ejecuta Tesseract.js (OCR) y pdf-parse (PDF). Aísla el procesamiento pesado del dispositivo móvil. | Invocación < 500ms cold start |
| Supabase Storage | Archivos Temporales | Almacenamiento de imágenes y PDFs antes del procesamiento OCR. Limpieza automática post-procesamiento. | Bucket privado por usuario |

## 2.3 Capa de Mapas y Geolocalización

| Tecnología | Rol | Justificación | Alerta Técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapbox GL JS v3 | Motor de Mapas 2D | Renderizado vectorial GeoJSON. Consume < 2MB de datos en el mapa del campus. No usa tiles rasterizados (bajo en RAM). | Requiere token público. Rotarlo en variables de entorno. |
| Capacitor Geolocation | GPS Nativo | Acceso al chip GPS del dispositivo. Precisión real vs Web Geolocation API. Soporta watchPosition para tracking continuo. | Consumo de batería — activar solo en V25. |
| GeoJSON Custom | Datos del Campus | Polígonos de bloques del campus dibujados manualmente o con QGIS. Almacenados en Supabase como campo jsonb. | Validar coordenadas con WGS84 (EPSG:4326). |
| Wi-Fi Triangulation (Fallback) | Precisión Interior | Cuando GPS < 15m de precisión en interiores, usar Capacitor Network + fingerprinting Wi-Fi de redes UnPa. | Requiere mapeo previo de APs del campus. |

## 2.4 Capacidades Nativas de Hardware (Capacitor Plugins)

IMPORTANTE: Todos los accesos a hardware nativo requieren permisos explícitos del usuario (iOS Info.plist / Android Manifest). Deben solicitarse de forma contextual, no al inicio de la app.

| Plugin | Hardware | Uso en la App | Vista |
| --- | --- | --- | --- |
| @capacitor/camera | Cámara + Galería | Captura de horario académico (OCR), escaneo de calendario físico de la universidad. | V23, V23-OCR |
| @capacitor/geolocation | GPS + Red | Posicionamiento en tiempo real para navegación dinámica y geofencing del campus. | V25 |
| @capacitor/filesystem | Storage Local | Persistencia offline de horario, mapa GeoJSON en caché, y preferencias de usuario sin internet. | Global |
| @capacitor/local-notifications | Sistema OS | Alertas de próximas clases sin necesidad de internet. Disparadores temporales nativos. | V5, V6 |
| @capacitor/preferences | Key-Value Local | Token JWT, configuración de UI (color, fuente), última ubicación conocida. | V26-V31 |
| @capacitor/haptics | Vibración | Retroalimentación táctil en confirmaciones, llegada al destino y alertas. | V25, V5 |
| capacitor-community/text-to-speech | Audio / TTS | Instrucciones de voz durante navegación: "Gire a la izquierda", "Ha llegado a su destino". | V25 |

## 2.5 Capa de OCR — Arquitectura Detallada

El OCR es el componente técnico más crítico de la Fase 2. Se implementa en dos modalidades:

| Modalidad | Flujo Técnico | Biblioteca |
| --- | --- | --- |
| OCR de Imagen (Nivel 0.5) | 1. Cámara captura imagen → 2. Pre-procesamiento: binarización, corrección de perspectiva (OpenCV.js en Edge Function) → 3. Tesseract.js extrae texto → 4. Regex parser estructura horario → 5. JSON a Supabase DB | Tesseract.js v5 + OpenCV.js (Edge Function Deno) |
| OCR de Calendario Físico (Nuevo — Nivel 0.5+) | 1. Cámara enfoca calendario impreso o pantalla → 2. Edge Function detecta celdas de tabla usando contornos → 3. OCR por celda → 4. Mapeo inteligente Fecha+Hora+Asignatura → 5. Hydration al horario existente | Tesseract.js v5 + Sharp (resize/crop) + lógica de parsing de tabla |
| Parser de PDF (Nivel 1.0) | 1. PDF sube a Storage → 2. pdf-parse extrae texto crudo → 3. Regex específico para formato Academusoft → 4. Validación contra catálogo de asignaturas → 5. JSON a DB | pdf-parse + custom Academusoft Regex Engine |

## 2.6 Correcciones al Stack Original

Las siguientes inconsistencias fueron identificadas en la versión anterior del documento y han sido corregidas en esta especificación.

| Inconsistencia Original | Corrección Aplicada | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Se menciona "triangulación Wi-Fi" sin especificar método. | Se define fingerprinting con APs del campus como método concreto. Requiere fase previa de mapeo. | Alcance realista |
| Leaflet vectorial como alternativa a Mapbox sin criterio. | Se fija Mapbox GL JS v3 como única opción. Leaflet no soporta renderizado vectorial nativo moderno. | Consistencia técnica |
| "Supabase Edge Functions (Node.js)" — incorrecto. | Supabase Edge Functions corre en Deno runtime, NO en Node.js puro. Librerías deben ser compatibles con Deno o tener URL imports. | Crítico — build errors |
| V22 y V23 sin diferencia arquitectónica clara. | V22 = Parser de PDF (sin cámara). V23 = OCR de Imagen (requiere @capacitor/camera). Se agrega V23-OCR para calendario físico. | Claridad de alcance |
| "Giroscopio" mencionado sin plugin correspondiente. | Usar Capacitor Motion plugin (@capacitor/motion) para giroscopio + acelerómetro en navegación interior. | Completitud técnica |
| Color app en V30 sin especificar método de implementación. | Ionic CSS Variables (--ion-color-primary) actualizadas en runtime via document.documentElement.style.setProperty(). | Implementabilidad |

# 3. Nueva Funcionalidad: OCR de Calendario por Cámara

Esta sección define la nueva característica de escaneo de calendario académico físico (o digital en pantalla) mediante la cámara del dispositivo, procesado con OCR en la nube.

## 3.1 Motivación y Caso de Uso

Los estudiantes primíparos frecuentemente reciben su horario en formatos impresos: calendarios académicos físicos, carteleras con horarios por programa, o incluso capturas de pantalla de calendarios digitales. Ninguno de estos formatos es un PDF estructurado de Academusoft, lo que deja a los estudiantes sin la automatización del Nivel 1.0.

La nueva funcionalidad de OCR de Calendario (Nivel 0.5+) resuelve exactamente este caso: el estudiante apunta la cámara al calendario impreso y la app extrae el horario completo de manera automática.

## 3.2 Arquitectura de la Vista V23-OCR

| Componente | Detalle de Implementación |
| --- | --- |
| Trigger de Acceso | Desde V23 (Escanear Imagen), el usuario elige "Tomar Foto de Calendario". Se solicita permiso de cámara vía @capacitor/camera si aún no está concedido. |
| UI de Captura | Visor de cámara en tiempo real con una guía de encuadre (overlay rectángulo) que indica al usuario cómo centrar el calendario. Botón de captura y opción "Usar foto de galería". |
| Pre-procesamiento Local | Leve: compresión JPEG a máximo 1.5MB antes de enviar. Todo el procesamiento pesado se hace en la nube. |
| Procesamiento en Edge Function | Sharp redimensiona y binariza la imagen. Se detectan líneas de tabla (contornos). Se aplica Tesseract.js por celda detectada. |
| Parser de Calendario | Motor de regex customizado que identifica: Día/Fecha, Hora de inicio y fin, Nombre de asignatura, Docente (si está visible), Salón/Aula. |
| Resultado y Confirmación | Se presenta al usuario una tabla previa con los datos extraídos. El usuario puede corregir celdas antes de guardar. Botón "Confirmar y Guardar" → escribe en Supabase. |
| Fallback | Si la confianza del OCR es < 70% en más del 30% de las celdas, se activa alerta amigable: "La imagen está borrosa o el formato no es compatible. ¿Desea ingresar manualmente?" → redirige a V21. |

## 3.3 Flujo Completo de la Cámara en la App

La cámara es un recurso transversal de la aplicación. Se identifica en tres puntos de uso:

| # | Contexto de Uso | Tipo de Captura | Procesamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V23 — Escanear Imagen | Foto o galería de horario académico | Supabase Edge Function: Tesseract.js extrae texto de formato Academusoft |
| 2 | V23-OCR — Escanear Calendario | Foto de calendario impreso / pantalla | Supabase Edge Function: Sharp + Tesseract.js con parser de tablas de calendario |
| 3 | Futuro (v3.0) | QR Code en carteleras del campus | Capacitor BarcodeScanner → deep link a ubicación o noticia específica |

## 3.4 Permisos Requeridos

La siguiente tabla resume todos los permisos nativos que debe declarar la aplicación:

| Permiso | Android (Manifest) | iOS (Info.plist) | Cuándo Solicitarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara | CAMERA | NSCameraUsageDescription | Primera vez que el usuario accede a V23 o V23-OCR |
| Galería de Fotos | READ_MEDIA_IMAGES | NSPhotoLibraryUsageDescription | Si elige "Usar foto de galería" en V23 |
| Geolocalización Precisa | ACCESS_FINE_LOCATION | NSLocationWhenInUseUsageDescription | Cuando abre V25 por primera vez |
| Geolocalización en Background | ACCESS_BACKGROUND_LOCATION | NSLocationAlwaysUsageDescription | Solo si activa Geofencing en V6 |
| Notificaciones Locales | POST_NOTIFICATIONS (Android 13+) | UNUserNotificationCenter | Al configurar primera alerta en V6 |
| Acceso a Archivos | READ_EXTERNAL_STORAGE | No requerido | Al subir PDF en V22 |

# 4. Arquitectura de Storage Local (Offline-First)

La app debe funcionar con conectividad mínima. Los estudiantes dentro de edificios con mala señal deben poder navegar su horario, ver el mapa del campus y recibir alertas sin depender de internet.

## 4.1 Estrategia de Persistencia por Capas

| Capa | Plugin / API | Datos Almacenados | Límite / Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Capa 1 — Config | @capacitor/preferences | Token JWT, config de UI (color, fuente, notificaciones), última ubicación. | < 5MB. Key-value strings. |
| Capa 2 — Horario | @capacitor/filesystem (JSON) | Copia local del horario en JSON. Se sincroniza con Supabase al conectarse. | < 500KB por horario. |
| Capa 3 — Mapa | @capacitor/filesystem (GeoJSON) | GeoJSON del campus descargado en primera apertura. TTL: 7 días. | < 2MB. Refresco semanal. |
| Capa 4 — Caché de Imágenes | @capacitor/filesystem (JPEG) | Fotos temporales antes de enviar a Edge Function. Limpieza post-procesamiento. | Máximo 10MB. Limpieza automática. |
| Capa 5 — BD Relacional | @capacitor-community/sqlite | Para versiones futuras: historial de rutas, favoritos, asistencia. | Recomendado desde Fase 3. |

## 4.2 Estrategia de Sincronización

La app adopta un modelo offline-first con sincronización diferida:

- Online: Los datos se escriben primero en Supabase y luego se cachean localmente.

- Offline: Los datos se escriben en el Filesystem local con un flag "pending_sync".

- Reconexión: Al detectar conectividad (Capacitor Network plugin), se envía la cola de cambios pendientes a Supabase.

- Conflictos: Estrategia "last-write-wins" basada en timestamp. El horario del servidor tiene prioridad sobre el local.

## 4.3 Seguridad del Storage Local

ADVERTENCIA: @capacitor/preferences NO encripta datos. El token JWT y datos sensibles deben almacenarse con @capacitor-community/secure-storage o equivalente con AES-256.

- Token JWT: Usar @capacitor-community/secure-storage-plugin (encripción AES-256 con keychain/keystore nativo).

- Datos de Horario: @capacitor/filesystem en directorio Documents (encriptado por el SO en dispositivos con passcode).

- Imágenes temporales OCR: Almacenar en directorio Cache (limpiado automáticamente por el SO en baja memoria).

# 5. Mapa Arquitectónico de Interfaz

La aplicación se compone de 32 vistas (31 originales + V23-OCR). Todas las vistas exceptuando el Dashboard muestran flecha de retroceso en esquina superior izquierda. V1 y V4 muestran modal "¿Salir de la aplicación?" al presionar atrás.

## 5.1 Árbol de Navegación

| Vista | Nombre | Descripción y Componentes Clave |
| --- | --- | --- |
| V1 | Dashboard Público | Video introductorio, botones Login/Registro, iframe noticias UnPa. Interceptor de salida activo. |
| V2 | Iniciar Sesión | Correo + contraseña. "¿Olvidó contraseña?" → reset via Supabase Auth. |
| V3 | Registro | Datos básicos + selección de Programa Académico desde catálogo Supabase. |
| V4 | Dashboard Privado | Menú hamburguesa, tarjeta "Próxima Clase", horario embebido (o "Sin horario aún"), noticias. Interceptor de salida activo. |
| V5 | Alertas | Lista de clases del día ordenadas cronológicamente con estado (próxima/en curso/pasada). |
| V6 | Config. Alertas | Selector de anticipación (15/30/60 min o personalizado). Toggle de vibración y sonido. |
| V7 | Lugares (Directorio) | Grid de 13 puntos de interés con íconos. Entrada → vistas V8-V20. |
| V8–V20 | Vistas de POIs | Baños (V8), Biblioteca (V9), Cafetería (V10), Sendero (V11), Gimnasio (V12), Bienestar (V13), Parqueadero (V14), Entrada/Salida (V15), Auditorio 1 (V16), Auditorio 2 (V17), Lab 1 (V18), Lab 2 (V19), Invernaderos (V20). Todas cargan mapa 2D con ruta desde posición actual. |
| V21 | Ingreso Manual (0.0) | Formulario reactivo: Día, Jornada, Asignatura, Docente, Hora inicio/fin, Salón (dropdown BD). Botón "Añadir otra clase". |
| V22 | Escanear PDF (1.0) | Upload de archivo PDF. Progress bar. Resultado JSON editable antes de confirmar. |
| V23 | Escanear Imagen (0.5) | Opciones: "Tomar Foto de Horario" / "Tomar Foto de Calendario" / "Elegir de Galería". Cada opción llama a @capacitor/camera. |
| V23-OCR | OCR de Calendario (0.5+) | NUEVA VISTA. Visor de cámara con overlay de encuadre. Captura → envío a Edge Function OCR de Calendario → tabla de resultados editables → confirmación. |
| V24 | Gestor de Horario | Vista central del horario cargado. FAB con opciones: Añadir (→ modal con V21/V22/V23), Modificar, Eliminar. Horario renderizado en cards o tabla semanal. |
| V25 | Navegación (Rutas) | Mapa expandido full-screen. Buscador superior. Línea azul brillante animada. Punto móvil GPS. Instrucciones TTS. Brújula integrada. |
| V26 | Config. Generales | Hub de configuraciones. Botones: "Acerca de" (→ GitHub), "Cerrar Sesión". |
| V27 | Tamaño de Letra | Slider 12px–20px. Preview de texto en tiempo real. |
| V28 | Sonido de Alarma | Lista de tonos. Previsualización al seleccionar. |
| V29 | Notificaciones | Toggle global. Lista de tipos de notificación con switches individuales. |
| V30 | Color de App | Paleta de colores predefinidos (5 temas). Actualiza --ion-color-primary en runtime. |
| V31 | Licencias Open Source | Lista de dependencias con licencia y enlace a repositorio. |

# 6. Fase 1 — Seminario 1: Cimientos, Angular y Flujo Manual

Objetivo: Construir toda la estructura de navegación (V1–V31 en interfaz gráfica Angular), conectar Supabase, habilitar ingreso manual de horario (Nivel 0.0) y rutas estáticas con mapa 2D.

## 6.1 Alcance Arquitectónico — Fase 1

| Componente | Definición y Justificación |
| --- | --- |
| Frontend (Angular 17) | Construcción completa de las 32 vistas como componentes standalone. Router con lazy loading por módulo de feature. Componentización estricta para reutilización en Fase 2 con Ionic. |
| Backend & BD (Supabase) | Esquema PostgreSQL: tablas users, schedules, rooms, programs, locations. Row Level Security activado. Auth JWT con sesiones persistentes. |
| Ingreso Manual (0.0) | Formulario reactivo Angular (ReactiveFormsModule). Validaciones en tiempo real. Dropdown de salones desde BD. Soporte para jornada Diurna, Nocturna y Sabatina. Añadir filas dinámicamente. |
| Motor de Mapas 2D | Mapbox GL JS v3. GeoJSON del campus (polígonos de bloques). Sin tiles satelitales. Ruta estática desde Entrada Principal hasta salón seleccionado (Fase 1 sin GPS real). |
| Noticias Embebidas | iframe asíncrono con lazy loading. Si la URL de la universidad tarda > 3s, muestra skeleton loader. No bloquea el render del resto de la vista. |
| State Management | RxJS BehaviorSubject para horario y sesión de usuario. Sin NgRx (overkill para esta escala). Servicio singleton ScheduleService y AuthService. |
| V23 / V22 (Stub) | Vistas construidas con botones funcionales pero con label "Disponible en Fase 2". UI completa para no generar deuda técnica de navegación. |

## 6.2 Casos de Uso Funcionales — Fase 1

| Código | Nombre | Vistas | Flujo Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| CUF-1.1 | Onboarding y Autenticación | V1, V2, V3 | Usuario abre app (V1), ve noticias y video. Selecciona Registro (V3), completa datos y Programa Académico. Supabase Auth crea el token. Redirige a Dashboard Privado (V4). |
| CUF-1.2 | Gestión de Horario Manual (0.0) | V24, V21 | Desde V4, entra a Horario (V24). Elige "Añadir". V22 y V23 visibles con etiqueta "Fase 2". Entra a V21 (Manual). Añade clases dinámicamente. Guarda y retorna a V24 con horario renderizado. |
| CUF-1.3 | Exploración POIs Estáticos | V7–V20 | Entra a Lugares (V7), selecciona Biblioteca (V9). Mapa 2D carga con destino fijo. Ruta calculada desde Entrada Principal. |
| CUF-1.4 | Navegación y Prevención Salida | Todas | Navegación con flechas nativas Angular. En V1 o V4, botón físico "Atrás" activa modal "¿Salir de la aplicación?". |
| CUF-1.5 | Configuración de Preferencias UI | V26–V31 | Usuario accede a Configuraciones, cambia tamaño de letra (V27) o color (V30). Cambios persisten via localStorage en Fase 1 (@capacitor/preferences en Fase 2). |

## 6.3 Casos de Uso No Funcionales — Fase 1

| Código | Nombre | Atributo | Condición de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| CUNF-1.1 | Renderizado Vectorial Ligero | Rendimiento | GeoJSON del campus < 2MB. Sin tiles rasterizados. Render inicial del mapa < 1.5s en conexión 3G. |
| CUNF-1.2 | Reactividad de Formulario | Usabilidad | Añadir fila de asignatura reacciona < 100ms. Sin congelamientos en formulario con 10+ materias. |
| CUNF-1.3 | Iframe Asíncrono | Eficiencia | Noticias cargadas con lazy load. Timeout en 3s muestra skeleton. No bloquea render de horario ni mapa. |
| CUNF-1.4 | State Management sin Recarga | Eficiencia | Al regresar de V21 a V24, lista de horario se actualiza via BehaviorSubject sin recargar la página. |
| CUNF-1.5 | Tiempo de Carga Inicial | Rendimiento | First Contentful Paint (FCP) < 2s en Angular. Lazy loading de rutas activo para todas las vistas excepto V1. |

# 7. Fase 2 — Seminario 2: Ionic, Hardware Nativo y Automatización

Objetivo: Empaquetar con Ionic/Capacitor para iOS/Android. Activar OCR (imágenes y calendario), GPS real, cámara, storage local, TTS para rutas y notificaciones locales.

## 7.1 Alcance Arquitectónico — Fase 2

| Componente | Definición y Justificación |
| --- | --- |
| Contenedor Móvil (Ionic + Capacitor) | Migración a componentes Ionic nativos (IonTabs, IonModal, IonFab, gestos de deslizamiento). Capacitor sync genera proyectos Xcode y Android Studio. Acceso a plugins nativos del SO. |
| OCR de Imagen (Nivel 0.5) | Edge Function Deno: Tesseract.js v5 procesa la imagen subida. Regex extrae estructura de horario Academusoft. JSON resultante se inyecta en schedules de Supabase. |
| OCR de Calendario (Nivel 0.5+) | NUEVA: Edge Function Deno con Sharp (procesamiento de imagen) + Tesseract.js por celda de tabla detectada. Parser de calendario con mapeo Fecha→Día de semana→Asignatura. |
| Parser PDF (Nivel 1.0) | Edge Function Deno: pdf-parse lee el PDF subido a Storage. Regex específico para formato Academusoft. Validación cruzada contra catálogo de asignaturas. |
| GPS y Navegación (Capacitor Geolocation) | Reemplaza punto de partida fijo por coordenadas GPS reales. watchPosition activo solo en V25. Geofencing con radio virtual en perímetro UnPa. Failover a Wi-Fi triangulation en interiores. |
| Notificaciones Locales | LocalNotifications programadas desde JSON del horario. Disparo con X minutos de anticipación (config V6). Sin dependencia de internet. |
| Storage Local (Offline-First) | @capacitor/filesystem para GeoJSON y horario JSON. @capacitor/preferences para config UI y token. Sincronización diferida al reconectar. |

## 7.2 Casos de Uso Funcionales — Fase 2

| Código | Nombre | Vistas | Flujo Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| CUF-2.1 | OCR de Horario por Imagen | V24, V23 | Usuario elige V23 → "Tomar Foto de Horario". Cámara abre. Foto se sube a Storage. Edge Function extrae datos. V24 refleja horario. Si falla, redirige a V21. |
| CUF-2.2 | OCR de Calendario por Cámara | V23, V23-OCR | Usuario elige V23 → "Tomar Foto de Calendario". Visor de cámara con guía de encuadre. Foto capturada, comprimida, subida. Edge Function OCR por celdas. Resultado editable. Confirma y guarda. |
| CUF-2.3 | Parser de PDF Academusoft | V24, V22 | Usuario elige V22. Selecciona PDF de su dispositivo. Progress bar mientras sube a Storage. Edge Function procesa. Horario extraído se muestra para confirmar. Guarda en Supabase. |
| CUF-2.4 | Navegación GPS Dinámica | V25 | Busca "Matemáticas" en V25. Sistema localiza el salón. GPS activo traza línea azul animada. A medida que avanza, TTS emite instrucciones ("Gire a la derecha en 20 metros"). |
| CUF-2.5 | Alertas Nativas de Clase | V5, V6 | Usuario configura 30 min de anticipación en V6. Sistema programa LocalNotification. Notificación push suena con tono elegido en V28 indicando clase y aula. |
| CUF-2.6 | Personalización en Tiempo Real | V26–V30 | Cambia color en V30. --ion-color-primary actualiza en runtime via setProperty(). Cambia fuente en V27: IonText re-renderiza inmediatamente. |
| CUF-2.7 | Funcionamiento Offline | V4, V24, V25 | Sin internet: horario cargado desde @capacitor/filesystem. Mapa desde GeoJSON cacheado. Alertas desde LocalNotifications. Badge "Offline" visible en navbar. Al reconectar, sync automático. |

## 7.3 Casos de Uso No Funcionales — Fase 2

| Código | Nombre | Atributo | Condición de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| CUNF-2.1 | Anti-Crash en OCR | Estabilidad/CPU | CPU de la app < 15% durante subida de archivo. 100% del OCR en Edge Function Deno. App responsive durante procesamiento con loader animado. |
| CUNF-2.2 | Eficiencia de Batería GPS | Eficiencia Energética | watchPosition activo solo cuando V25 está en foreground. En background: triangulación de red (baja precisión) para geofencing. Impacto batería < 5%/hora en navegación. |
| CUNF-2.3 | Tolerancia a Fallos OCR | Confiabilidad | Si Edge Function falla o confianza OCR < 70% en > 30% de celdas: error amigable en < 10s y redirección automática a V21. |
| CUNF-2.4 | Precisión Híbrida de Ubicación | Precisión | Si GPS pierde precisión (> 15m) en interiores: failover automático a Wi-Fi triangulation + Capacitor Motion (giroscopio). Notificación suave al usuario del cambio de modo. |
| CUNF-2.5 | OCR de Calendario — Tiempo Límite | Rendimiento | La Edge Function de OCR de calendario debe retornar resultado en < 8s para imagen estándar. Si supera 12s, timeout y fallback a V21. |
| CUNF-2.6 | Integridad del Storage Local | Confiabilidad | Si el archivo GeoJSON local está corrupto al iniciar, la app lo descarga de nuevo desde Supabase sin crashear ni mostrar mapa vacío. |

# 8. Plan de Proyecto con Metodología SCRUM

## 8.1 Configuración del Equipo SCRUM

| Rol | Responsabilidad | Competencias Requeridas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Mantener y priorizar el Product Backlog. Validar criterios de aceptación con los usuarios (estudiantes primíparos). | Conocimiento del dominio universitario, capacidad de toma de decisiones de prioridad. |
| Scrum Master | Facilitar ceremonias, remover impedimentos, proteger al equipo del scope creep. | Facilitación ágil, gestión de conflictos, métricas de velocidad del equipo. |
| Frontend Dev Lead | Arquitectura Angular/Ionic, componentes UI, integración Capacitor. | Angular 17+, TypeScript, Ionic, Capacitor, RxJS, CSS Variables. |
| Backend Dev | Esquema Supabase, Edge Functions Deno, políticas RLS, Storage. | PostgreSQL, Deno, Tesseract.js, pdf-parse, JWT, APIs REST. |
| Dev Móvil / QA | Testing en dispositivos físicos iOS/Android, builds de producción, pruebas de hardware. | Xcode, Android Studio, testing manual, Cypress o Playwright para E2E. |

## 8.2 Configuración de Ceremonias SCRUM

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada Sprint | 2 horas | Seleccionar PBIs del backlog, estimar con Planning Poker, definir Sprint Goal. |
| Daily Standup | Cada día hábil | 15 minutos | ¿Qué hice ayer? ¿Qué haré hoy? ¿Algún impedimento? |
| Sprint Review | Fin de cada Sprint | 1 hora | Demo de funcionalidades completadas. Feedback del Product Owner y stakeholders. |
| Sprint Retrospective | Fin de cada Sprint | 1 hora | Start / Stop / Continue. Acciones de mejora concretas para el siguiente Sprint. |
| Backlog Refinement | Mitad de cada Sprint | 1 hora | Desglosar PBIs grandes, actualizar criterios de aceptación, re-estimar si es necesario. |

## 8.3 Roadmap de Sprints

Duración de cada Sprint: 2 semanas. Total del proyecto: 14 semanas (7 Sprints).

SPRINT 1 — Semanas 1-2 ¦ Goal: Infraestructura base y autenticación funcional

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Como dev, necesito el proyecto Angular configurado con estructura de carpetas, routing lazy y estilos globales para comenzar a desarrollar. | 5 pts | ng build sin errores. Rutas lazy para 5 módulos. |
| PBI-02 | Como dev, necesito Supabase configurado con tablas users, programs, rooms, schedules y RLS activo. | 8 pts | Esquema SQL validado. RLS: usuario solo ve sus schedules. |
| PBI-03 | Como estudiante, quiero registrarme con correo y contraseña y seleccionar mi programa académico. | 5 pts | Token JWT generado. Registro exitoso redirige a V4. |
| PBI-04 | Como estudiante, quiero iniciar sesión y que mi sesión persista al cerrar la app. | 3 pts | Token persiste en localStorage (Fase 1). Auto-login en siguiente apertura. |
| PBI-05 | Como dev, necesito la shell de navegación completa (V1-V31) con rutas configuradas aunque las vistas estén vacías. | 8 pts | Navegación entre todas las vistas sin errores de router. |

SPRINT 2 — Semanas 3-4 ¦ Goal: Dashboard público/privado y UI base completa

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-06 | Como estudiante nuevo, quiero ver el Dashboard Público (V1) con video introductorio y noticias de la UnPa embebidas. | 5 pts | iframe carga async. Video embebido funcional. Botones de Login/Registro visibles. |
| PBI-07 | Como estudiante autenticado, quiero ver el Dashboard Privado (V4) con mi próxima clase y acceso al menú. | 5 pts | Tarjeta "Próxima Clase" se actualiza con datos del horario. Menú hamburguesa funcional. |
| PBI-08 | Como estudiante, quiero que al presionar "Atrás" en V1 o V4 aparezca el modal de confirmación de salida. | 3 pts | Modal se muestra. "Cancelar" no cierra la app. "Salir" cierra la app. |
| PBI-09 | Como dev, necesito todos los componentes UI de V2-V31 construidos con diseño final (aunque sin lógica completa). | 13 pts | Todas las vistas renderizan sin errores. Flechas de retroceso visibles en vistas secundarias. |
| PBI-10 | Como dev, necesito el AuthService con guards de ruta que protejan las vistas privadas. | 5 pts | Acceso a V4 sin sesión redirige a V1. Guards funcionan en todas las rutas privadas. |

SPRINT 3 — Semanas 5-6 ¦ Goal: Gestión de horario manual y mapa estático

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-11 | Como estudiante, quiero ingresar mi horario manualmente (V21) con formulario reactivo que valide cada campo. | 8 pts | Validaciones en < 100ms. Dropdown de salones desde Supabase. "Añadir otra clase" funcional. |
| PBI-12 | Como estudiante, quiero ver mi horario renderizado en V24 y poder modificar o eliminar materias. | 5 pts | Horario se actualiza sin recargar página (BehaviorSubject). CRUD completo funcional. |
| PBI-13 | Como estudiante, quiero ver el mapa 2D del campus con los 13 POIs marcados en el Directorio (V7-V20). | 8 pts | GeoJSON carga < 2MB. 13 marcadores visibles. Click en POI muestra info card. |
| PBI-14 | Como estudiante, quiero que al seleccionar un POI se trace una ruta estática desde la Entrada Principal. | 5 pts | Línea azul trazada. Distancia aproximada visible. Sin GPS real (Fase 1). |
| PBI-15 | Como dev, necesito el ScheduleService con BehaviorSubject y métodos add/update/delete/getAll. | 3 pts | Unit tests del servicio pasan. Estado global correcto entre navegaciones. |

SPRINT 4 — Semanas 7-8 ¦ Goal: Migración Ionic + Capacitor y cámara OCR

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-16 | Como dev, necesito migrar el proyecto Angular a Ionic + Capacitor con build exitoso en Android e iOS. | 13 pts | capacitor sync sin errores. App corre en emulador Android y iOS Simulator. |
| PBI-17 | Como dev, necesito las Edge Functions de OCR de imagen y de calendario desplegadas y probadas en Supabase. | 13 pts | Edge Function retorna JSON correcto en < 8s para imagen de prueba. Fallback activo si confianza < 70%. |
| PBI-18 | Como estudiante, quiero escanear una imagen de mi horario con la cámara (V23) y que se cargue automáticamente. | 8 pts | @capacitor/camera abre correctamente. Imagen sube a Storage. Resultado editable antes de confirmar. |
| PBI-19 | Como estudiante, quiero tomar foto de un calendario académico físico (V23-OCR) y extraer mi horario. | 8 pts | Visor con overlay de encuadre. OCR extrae > 70% de campos correctamente en imagen clara. |
| PBI-20 | Como dev, necesito el storage local con @capacitor/filesystem para horario y GeoJSON offline. | 5 pts | App funciona sin internet mostrando horario y mapa cacheados. |

SPRINT 5 — Semanas 9-10 ¦ Goal: GPS real, navegación dinámica y PDF parser

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-21 | Como estudiante, quiero subir mi PDF de Academusoft (V22) y que el sistema extraiga mi horario automáticamente. | 8 pts | pdf-parse lee el PDF. Regex extrae horario en formato correcto. Resultado editable antes de guardar. |
| PBI-22 | Como estudiante, quiero navegar al salón de mi próxima clase (V25) con mi posición GPS real trazando la ruta. | 13 pts | GPS activo en V25. Línea azul actualiza en tiempo real. Precisión < 15m en zonas abiertas. |
| PBI-23 | Como estudiante, quiero recibir instrucciones de voz mientras navego ("Gire a la izquierda"). | 5 pts | TTS funciona en español. Instrucciones se emiten al cruzar waypoints. Mute disponible. |
| PBI-24 | Como estudiante, quiero que en interiores el sistema use Wi-Fi como respaldo del GPS. | 8 pts | Failover automático cuando precisión GPS > 15m. Indicador de modo activo visible. |
| PBI-25 | Como dev, necesito el geofencing activo que detecte cuando el estudiante está en el campus. | 5 pts | Notificación local al entrar/salir del perímetro del campus (radio 200m Entrada Principal). |

SPRINT 6 — Semanas 11-12 ¦ Goal: Alertas, configuraciones avanzadas y personalización

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-26 | Como estudiante, quiero recibir notificaciones push locales X minutos antes de cada clase. | 8 pts | LocalNotification se dispara en el tiempo exacto. Funciona sin internet. Respeta config de V6. |
| PBI-27 | Como estudiante, quiero cambiar el color de la app (V30) y que se aplique en tiempo real. | 3 pts | --ion-color-primary cambia en < 200ms. Persiste al reiniciar la app. |
| PBI-28 | Como estudiante, quiero configurar el tamaño de letra (V27) con preview en tiempo real. | 3 pts | Slider 12-20px. Cambio visible inmediatamente. Guardado en @capacitor/preferences. |
| PBI-29 | Como estudiante, quiero elegir el tono de alarma de mis clases (V28) con previsualización. | 3 pts | Lista de tonos. Click reproduce el tono. Selección guardada y usada en alertas. |
| PBI-30 | Como dev, necesito el flujo de "Cerrar Sesión" que limpie variables, storage local y redirija a V1. | 3 pts | JWT eliminado. BehaviorSubjects reseteados. Redirección a V1. Sin datos del usuario anterior visibles. |

SPRINT 7 — Semanas 13-14 ¦ Goal: QA, optimización, builds de producción y lanzamiento

| PBI | Historia de Usuario | Puntos | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-31 | Como dev, necesito pruebas E2E de los flujos críticos: auth, ingreso de horario (3 métodos), navegación. | 8 pts | Playwright tests cubren CUF-1.1 a CUF-2.7. Sin regresiones críticas. |
| PBI-32 | Como dev, necesito optimizar el bundle size de Angular para que FCP sea < 2s en 3G. | 5 pts | ng build --prod. Bundle < 500KB gzipped. Lighthouse Performance > 85. |
| PBI-33 | Como dev, necesito builds de producción firmados para Android (.aab) e iOS (.ipa) listos para tiendas. | 8 pts | Android build firmado con keystore. iOS build con certificado de distribución. Sin crashes al iniciar. |
| PBI-34 | Como estudiante, necesito que la app funcione en dispositivos con Android 9+ y iOS 14+. | 5 pts | Tests en al menos 3 dispositivos físicos por plataforma. Sin crashes en gama baja (2GB RAM). |
| PBI-35 | Como equipo, necesito documentar las APIs de Edge Functions, esquema de BD y guía de onboarding para devs futuros. | 5 pts | README con setup local en < 30 min. Swagger/OpenAPI para Edge Functions. ERD actualizado. |

# 9. Análisis de Alcance — Product Backlog Items (PBI)

## 9.1 Resumen de Velocidad y Puntos por Sprint

| Sprint | Goal | Story Points | PBIs | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Infraestructura y Auth | 29 pts | 5 PBIs (PBI-01 a PBI-05) | Fase 1 |
| Sprint 2 | Dashboard y UI Base | 31 pts | 5 PBIs (PBI-06 a PBI-10) | Fase 1 |
| Sprint 3 | Horario Manual y Mapa | 29 pts | 5 PBIs (PBI-11 a PBI-15) | Fase 1 |
| Sprint 4 | Ionic + Cámara + OCR | 47 pts | 5 PBIs (PBI-16 a PBI-20) | Fase 2 |
| Sprint 5 | GPS + Navegación + PDF | 39 pts | 5 PBIs (PBI-21 a PBI-25) | Fase 2 |
| Sprint 6 | Alertas + Config | 20 pts | 5 PBIs (PBI-26 a PBI-30) | Fase 2 |
| Sprint 7 | QA + Builds + Docs | 31 pts | 5 PBIs (PBI-31 a PBI-35) | Transversal |
| TOTAL |  | 226 pts | 35 PBIs | 14 semanas |

## 9.2 Priorización MoSCoW del Backlog

| Prioridad | Categoría | PBIs Incluidos |
| --- | --- | --- |
| MUST HAVE | Crítico — MVP | PBI-01 a PBI-15: Infraestructura, Auth, Dashboard, Horario Manual, Mapa Estático. Sin estos la app no existe. |
| SHOULD HAVE | Alta Prioridad | PBI-16 a PBI-22: Migración Ionic, OCR imagen, OCR Calendario, Parser PDF, GPS, Navegación con ruta real. |
| COULD HAVE | Deseable | PBI-23 a PBI-29: TTS, Wi-Fi fallback, Geofencing, Alertas nativas, Personalización UI, Tonos de alarma. |
| WON'T HAVE (v1.0) | Fuera de Alcance | QR Scanner, historial de rutas, modo multiversidad, integración con Academusoft API, chat entre estudiantes. |

## 9.3 Criterios de Definición de "Done" (DoD) Global

Un PBI se considera DONE únicamente cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

- Código: Pull Request aprobado con al menos 1 reviewer. Sin errores de TypeScript strict mode.

- Testing: Unit tests con > 80% de cobertura en lógica de negocio. Happy path y error path cubiertos.

- UI: Vista probada en 3 tamaños de pantalla (pequeño/medio/grande). Sin desbordamientos de texto.

- Permisos: Si el PBI accede a hardware nativo, los permisos se solicitan contextualmente y manejan la denegación.

- Offline: Si el PBI usa datos de Supabase, existe un fallback para modo offline con datos cacheados.

- Accesibilidad: Contraste de texto > 4.5:1. Botones táctiles > 44x44px. Labels de accesibilidad en imágenes.

## 9.4 Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR con baja precisión en imágenes borrosas o con mala iluminación. | Alta | Medio | Guía de encuadre con validación de nitidez antes de enviar. Fallback automático a ingreso manual. |
| GPS impreciso en interiores de los bloques del campus. | Alta | Alto | Failover a Wi-Fi triangulation. Mapeo previo de APs del campus en Sprint 5. |
| Supabase Edge Functions con cold start > 3s en primera invocación. | Media | Medio | Keep-warm via scheduled function. Loader animado y mensaje "Procesando en la nube...". |
| Rechazo de permisos de cámara o GPS por el usuario. | Media | Alto | Explicación contextual ANTES de solicitar. Flujo alternativo (manual o galería) siempre disponible. |
| Token Mapbox GL JS expuesto en el frontend. | Baja | Alto | Rotación de token. Restricción por dominio/bundle ID en Mapbox Dashboard. Variables de entorno en CI/CD. |
| Formato PDF de Academusoft cambia en el futuro. | Baja | Medio | Regex modular con tests de regresión. Ingreso manual siempre como fallback. |

# 10. Esquema de Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

| Tabla | Campos Principales | Tipo | Descripción / Relaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| users | id, email, program_id, created_at | Supabase Auth | Extiende auth.users. FK a programs. |
| programs | id, name, code, faculty | Master data | Catálogo de programas académicos UnPa. |
| rooms | id, code, block, floor, lat, lng, capacity | Master data | Salones y POIs con coordenadas GPS reales (WGS84). |
| schedules | id, user_id, subject, teacher, day_of_week, start_time, end_time, room_id, semester | Transaccional | Horario del estudiante. FK a users y rooms. RLS: user_id = auth.uid(). |
| schedule_sync_queue | id, user_id, operation, payload, synced_at, created_at | Offline Sync | Cola de cambios pendientes de sincronización desde modo offline. |
| campus_geodata | id, name, type, geojson, updated_at | Geoespacial | Polígonos y puntos del campus en formato GeoJSON. Campo jsonb. |
| notifications_config | id, user_id, minutes_before, sound_id, vibration, enabled | Config | Configuración de alertas por usuario. FK a users. |

## 10.1 Row Level Security (RLS) — Políticas Críticas

REGLA DE ORO: Ninguna tabla de datos de usuario (schedules, notifications_config) debe tener RLS deshabilitado en producción. Siempre validar con auth.uid().

Ejemplo de política RLS para schedules:

| Operación | Política SQL |
| --- | --- |
| SELECT | USING (auth.uid() = user_id) |
| INSERT | WITH CHECK (auth.uid() = user_id) |
| UPDATE | USING (auth.uid() = user_id) WITH CHECK (auth.uid() = user_id) |
| DELETE | USING (auth.uid() = user_id) |

# 11. Glosario Técnico

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Angular Signals | API reactiva de Angular 17+ que reemplaza Zone.js para detección de cambios, con menor overhead de CPU. |
| Capacitor | Bridge nativo de Ionic que convierte una app web en app nativa iOS/Android, dando acceso a APIs del SO. |
| Cold Start | Tiempo de inicialización de una Edge Function cuando no ha sido invocada recientemente (> 3-5 min). |
| Deno Runtime | Entorno de ejecución de JavaScript/TypeScript usado por Supabase Edge Functions. NO es Node.js. |
| Geofencing | Definición de un perímetro geográfico virtual que dispara acciones cuando el dispositivo entra o sale. |
| GeoJSON | Formato JSON estándar para representar objetos geográficos (puntos, polígonos, líneas). |
| OCR | Reconocimiento Óptico de Caracteres. Conversión de texto en imágenes a texto digital procesable. |
| POI | Point of Interest. Punto de interés geográfico en el mapa del campus (biblioteca, baños, etc.). |
| Primíparo | Término coloquial para estudiante de primer semestre en Colombia. Origen del nombre del proyecto. |
| RLS | Row Level Security. Política de PostgreSQL que restringe qué filas puede ver/modificar cada usuario. |
| Standalone API | Arquitectura de Angular 17+ donde los componentes no necesitan un NgModule para declararse. |
| TTS | Text-To-Speech. Síntesis de voz para convertir texto en audio. Usado en instrucciones de navegación. |
| WGS84 | Sistema de coordenadas geográficas global (EPSG:4326). Estándar para GPS y GeoJSON. |
| Wi-Fi Fingerprinting | Técnica de posicionamiento interior que mapea la intensidad de señales Wi-Fi a ubicaciones conocidas. |

Primíparos de la UnPa — Biblia Técnica v2.0

Universidad del Pacífico · Documento de Especificación del Proyecto